УДК 004.89:519.86

К.т.н., доцент Юрчишин В.Я., асистент PhD Дичка А. І.,

магістрантка Парахіна А. А.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МОДИФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Abstract

Yurchyshyn Vasyl, Dychka Andriy, Parakhina Anna

A modified approach to the distribution of tasks using artificial intelligence technologies

This paper aims to introduce an improved approach to task distribution using artificial intelligence technologies. In complex and dynamic projects, team leaders and managers spend significant time allocating tasks to ensure efficient workflows and balanced workloads. The proposed method offers a fully automated task distribution solution that considers multiple variables, such as skill sets, priorities, and deadlines, for optimized team performance. Leveraging machine learning and artificial intelligence, this approach dynamically adapts to real-time changes and prioritizes tasks based on contextual needs. This solution enables team members to focus on critical project tasks, while AI-driven distribution enhances productivity and resource management across the project lifecycle.

Вступ

У динамічному середовищі управління проєктами, де важливі швидкість і ефективність використання ресурсів, методи розподілу задач є ключовим аспектом для забезпечення конкурентноспроможності окремих команд та компаній в цілому на ринку. Точний розподіл задач між членами команди впливає на продуктивність, своєчасне завершення проєктів, якість результатів і задоволення клієнтів. Зі зростанням складності проєктів вдосконалення методів розподілу стає просто необхідним.

Розвиток штучного інтелекту і машинного навчання дозволяє автоматизувати цей процес, підвищуючи точність і гнучкість розподілу задач. Такі технології враховують багато параметрів, знижуючи обсяг рутини і навантаження на менеджерів, дозволяючи їм зосередитись на стратегічних аспектах. Сучасні інструменти пропонують автоматизацію процесу розподілу ресурсів, але часто обмежені статичними правилами і не адаптуються до змін у реальному часі.

Ця робота спрямована на розроблення нового підходу для ефективного розподілу задач з урахуванням динамічних умов проєктів. У рамках дослідження буде проведено аналіз існуючих методів та їх обмежень, а також запропоновано новий підхід, здатний сприяти ефективному розподілу задач, враховуючи індивідуальні особливості проєктів та змінні умови робочого середовища.

Постановка задачі

Метою даного дослідження є покращення процесів управління проєктами за рахунок модифікації підходу до розподілу задач за допомогою технологій штучного інтелекту. Новий підхід покликаний автоматизувати та оптимізувати розподіл ресурсів з урахуванням пріоритетів і адаптації до реальних умов виконання завдань.

Задачами дослідження є аналіз існуючих методів розподілу задач та розробка нового підходу до розподілу задач з використанням технологій штучного інтелекту, що забезпечує адаптивність розподілу задач до динамічних умов проєкту й оптимізацію використання ресурсів і часу.

Термінологія

Система підтримки прийняття рішень (Decision Support System; DSS) – програмне забезпечення, що допомагає користувачам приймати рішення на основі автоматизованого аналізу даних і розподілу задач, забезпечуючи оптимальний розподіл ресурсів [1].

Генетичний алгоритм (Genetic Algorithm; GA) – метод еволюційної оптимізації, що імітує процес природного відбору. Генетичні алгоритми дозволяють знаходити оптимальні рішення для складних задач розподілу, генеруючи нові «покоління» рішень на основі кращих попередніх [2].

Підкріплювальне навчання на основі політик (Policy-based Reinforcement Learning) – підхід до навчання з підкріпленням, де агент вивчає політику дій, що максимізує винагороду. Використовується для оптимізації рішень у реальному часі при розподілі задач [3].

Аналіз існуючих методів розподілу задач

Існуючі методи розподілу задач, що не використовують штучний інтелект, базуються переважно на статичних алгоритмах та ручному управлінні, що використовують фіксовані правила, шаблони або стандартизовані процеси. Ці методи включають класичні техніки, такі як метод критичного шляху (Critical Path Method, CPM), діаграма Ганта, метод ділення задач та правила пріоритизації. Кожен з цих підходів має свої переваги та недоліки і використовується в різних галузях залежно від вимог проєкту та обсягів задач.

- Метод критичного шляху (CPM) [4]

Метод критичного шляху (CPM) використовується для визначення найбільш тривалої послідовності залежних задач у великих проєктах, важливих для дотримання строків. Основним недоліком методу є те, що він враховує тільки тривалість задач і залежності між ними, не зважаючи на інші фактори, такі як наявність ресурсів чи їх компетенції, що обмежує гнучкість розподілу задач.

- Діаграми Ганта [5]

Діаграми Ганта використовуються для планування та візуального представлення тривалості задач у проектах. Вони допомагають контролювати виконання завдань, але не підтримують автоматизацію розподілу задач, особливо у динамічних проектах із частими змінами. Крім того, цей метод вимагає постійного ручного оновлення та коригування, що ускладнює його використання у проєктах із частими змінами пріоритетів або умов.

- Ручне управління задачами

Ручне управління задачами, поширене в невеликих командах чи проєктах, базується на інтуїції та досвіді менеджерів, які розподіляють завдання з урахуванням навичок та завантаженості виконавців. Це забезпечує гнучкість, але велика залежність від людського фактора може призводити до помилок і неефективності у великих проєктах.

- Метод пріоритизації задач (Priority-Based Task Assignment)

Метод пріоритизації задач розподіляє завдання за важливістю та терміновістю, віддавши перевагу високопріоритетним. Цей підхід є ефективним при високих ризиках, але обмежений, коли задачі мають рівний пріоритет чи коли потрібно враховувати доступність ресурсів. Крім того, метод не враховує складність задачі та компетенцію виконавців, що може призводити до перевантаження або недостатнього використання ресурсів.

- Метод "First Come, First Served" (FCFS)

Метод "First Come, First Served" (FCFS) розподіляє задачі за порядком їх надходження, не враховуючи пріоритети чи тривалість. Хоча цей підхід простий у використанні і підходить для некомплексних процесів, він може призводити до затримок у виконанні критичних задач і є малоефективним для великих проєктів з важливими пріоритетами.

- Метод ділення задач

Метод ділення задач на підзадачі використовується для поліпшення управління великими проєктами, дозволяючи виконувати роботи паралельно. Водночас, цей підхід часто вимагає ручного розподілу, що ускладнює оперативне управління та адаптацію при зміні умов. Він також трудомісткий, оскільки потребує додаткових ресурсів для координації роботи команд і забезпечення якості виконання кожної підзадачі.

Запропонований метод, заснований на технологіях штучного інтелекту, є кращим та ефективнішим, оскільки він автоматично адаптує розподіл задач до змінних умов і враховує широкий спектр факторів, таких як навички, завантаженість та пріоритети. Крім того, цей підхід дозволяє значно підвищити продуктивність, мінімізуючи потребу в ручному управлінні і знижуючи ризики суб'єктивних помилок.

Пропонований підхід до автоматизованого розподілу задач з використанням технологій штучного інтелекту

Запропонований підхід до автоматизованого розподілу задач використовує технології штучного інтелекту для вирішення трьох основних проблем: (1) динамічний розподіл задач відповідно до кваліфікації та навантаження ресурсів; (2) оптимізація розподілу з урахуванням обмежень; (3) гнучке управління пріоритетами задач. Система підтримки прийняття рішень (DSS), яка використовується в цьому підході, дозволяє автоматично аналізувати доступні дані про ресурси, ефективно розподіляти задачі та допомагати користувачам приймати оптимальні рішення в реальному часі.

На першому етапі підходу використовуються дерева рішень, які допомагають системі оцінювати відповідність завдання до ресурсів, базуючись на таких параметрах, як компетентність, доступність та завантаженість виконавців. Це сприяє створенню розгалуженої структури рішень, яка дозволяє динамічно розподіляти задачі, враховуючи пріоритети, навички членів команди та наявні ресурси. На базі цих рішень формується початкова модель розподілу, яка ітеративно вдосконалюється через процес підкріплювального навчання. Такий підхід забезпечує адаптацію розподілу до змінних умов і дозволяє системі в реальному часі оптимізувати рішення, підвищуючи точність розподілу ресурсів.

Процес навчання моделі розподілу базується на аналізі історичних даних виконання задач з попередніх проєктів. Використовуючи генетичний алгоритм, система генерує початкові рішення, які еволюціонують через покоління, дозволяючи експериментувати з різними варіантами розподілу задач. Генетичний алгоритм вибирає найбільш ефективні рішення, оцінені за критеріями оптимізації використання ресурсів та зменшення часу виконання завдань, які слугують основою для подальших ітерацій, що поступово збільшують точність та ефективність загальної моделі розподілу.

Друга частина підходу фокусується на оптимізації використання ресурсів і часу з урахуванням обмежень. Застосування принципів обмеженої оптимізації дозволяє системі аналізувати часові та ресурсні обмеження для виконання задач, і генетичний алгоритм продовжує оптимізувати рішення шляхом пошуку найкращих варіантів розподілу задач у межах цих обмежень. Генетичний алгоритм генерує нові "покоління" рішень, моделюючи процес природного відбору, де вибираються тільки найефективніші рішення з мінімальними ресурсними витратами.

Остання частина підходу включає гнучке управління пріоритетами задач та забезпечення виконання слабких обмежень (soft constraints). Система враховує не лише жорсткі обмеження, але й слабкі, дозволяючи більш гнучкий розподіл ресурсів. Так, завдання з нижчим пріоритетом може бути доручене виконавцю, який не повністю відповідає всім вимогам, але достатньо кваліфікованому для її виконання. Цей підхід дозволяє системі адаптуватися до змінних умов і забезпечувати ефективний розподіл ресурсів.

Завдяки підкріплювальному навчанню система адаптується до нових умов, зберігаючи адаптивність і зменшуючи необхідність перенавчання. Цей підхід оптимізує виконання проєктів: зменшує час на прийняття рішень і навантаження на менеджерів, підвищуючи загальну ефективність і дозволяючи командам зосередитися на стратегічних задачах.

Висновок

У даному дослідженні проаналізовано існуючі методи розподілу задач та запропоновано підхід до удосконалення розподілу задач за допомогою використання технологій штучного інтелекту та машинного навчання, що дозволяє автоматизувати та оптимізувати розподіл на основі реальних умов і обмежень проєкту. Використання системи підтримки прийняття рішень і алгоритмів навчання з підкріпленням дає можливість адаптивно розподіляти задачі між ресурсами, забезпечуючи ефективність та гнучкість у роботі команди. Завдяки здатності системи навчатися та адаптувати політики розподілу до нових умов, запропонований підхід має потенціал для подальшого розвитку та розширення застосування в різних галузях.

Література

- Decision Support System (DSS) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.investopedia.com/terms/d/decision-support-system.asp

- Genetic Algorithms – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/genetic-algorithms/

- Reinforcement Learning – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dataheadhunters.com/academy/reinforcement-learning-exploring-policy-vs-value-based-methods/

- Critical path method – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://asana.com/resources/critical-path-method

- What is a Gantt Chart? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.gantt.com/